«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Адмирал Бич Отель»

______________ Ф.М. Шпак

05 мая 2015г.

ИЗМЕНЕНИЯ  К  ПРОЕКТНОЙ  ДЕКЛАРАЦИИ

на строительство многофункционального гостинично - оздоровительного комплекса

на земельном участке расположенного по адресу: Московская обл. Мытищинский район, д. Новогрязново, уч.30/19, 37/19, 31/19, 34/19, 36/19, 33/19, 32/19, 35/19

Настоящие изменения к проектной декларации опубликованы 05 мая 2015 года в сети «Интернет» на сайте www.bazkap.ru.

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

| 2.3. | Информация о сроках реализации проекта | Начало: октябрь 2011 года. Окончание: 30 октября 2015 года. |
| --- | --- | --- |
| 2.15. | Информация о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома | Предполагаемый срок получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию – 30 октября 2015 года. |